Plan de Comunicaciones

HandTalkAI

26/05/2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	1

Información del Proyecto	2

Datos	2

Patrocinador / Patrocinadores	2

Restricciones y Premisas	3

Restricciones:	3

Premisas:	4

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	5

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	8

Recursos asignados a actividades de comunicaciones	10

Proceso de Escalamiento	12

Diagrama de Flujo de Información	14

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones	14

Plan de Versiones	16

## Información del Proyecto

### Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | SeñAI |
| Fecha de preparación | 26/03/2025 |
| Cliente | Canal 13 |
| Patrocinador principal | Duoc UC, Canal 13 |
| Gerente de Proyecto | Valentina Gómez Pacheco |

### Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duoc UC | Institución Educativa | Sede Antonio Varas / Académico | Dirección Académica |
| Canal 13 S.A. | Empresa de Medios de Comunicación | Departamento de Producción (Comunicación) | Vicepresidencia de Contenidos |
| Prof. Guillermo Pinto | Profesor Guía / Coordinador de Proyecto | Profesor/Sede Antonio Varas / Académico | Dirección Académica |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20673867-7 | Valentina Gómez | vale.gomezp@duocuc.cl |
| 20299579-9 | Alonso Fouilloux | al.fouilloux@duocuc.cl |
| 20871548-8 | Williams Espinoza | Wi.espinoza@duocuc.cl |
| 20389563-1 | Maximiliano Argomedo | Max.argomedo@duocuc.cl |

## Restricciones y Premisas

### Restricciones:

Alcance delimitado:

El grupo se encargará específicamente del desarrollo de un avatar 3D capaz de procesar e interpretar las coordenadas generadas a partir del texto transcrito por los módulos previos del sistema. Estas coordenadas, que contienen información estructurada sobre los movimientos en Lengua de Señas Chilena (LSCh), serán utilizadas por el avatar para ejecutar animaciones que representen visualmente las señas correspondientes. El enfoque del grupo está centrado en la implementación del componente visual, asegurando que el avatar interprete correctamente los gestos asociados a manos, brazos, torso, cabeza y expresiones faciales, contribuyendo así a la accesibilidad comunicacional del sistema.

Limitaciones tecnológicas:

El desarrollo del avatar 3D presenta diversas limitaciones tecnológicas que deben ser consideradas. Entre ellas se incluye la dependencia de la precisión de las coordenadas recibidas, ya que datos imprecisos pueden generar movimientos poco naturales. Además, los motores gráficos utilizados presentan restricciones en la representación detallada de expresiones faciales, fundamentales en la Lengua de Señas Chilena. La sincronización fluida de múltiples partes del cuerpo representa un desafío técnico relevante, al igual que las limitaciones propias del motor gráfico en cuanto a realismo y personalización. También se ve dificultado por la falta de datasets públicos de referencia para validar las animaciones, lo que complica la automatización de pruebas. Por último, el procesamiento en tiempo real puede afectar el rendimiento general del sistema, y existe una alta dependencia de herramientas externas para lograr animaciones complejas y fluidas.

Recursos disponibles:

El equipo está compuesto por estudiantes en etapa de titulación, con acceso limitado a infraestructura avanzada, por lo que se priorizará el uso de herramientas de software libre, gratuito o de acceso educativo.

Tiempos definidos:

El proyecto debe completarse dentro del calendario académico establecido por Duoc UC (duración completa del primer semestre), lo que impone fechas límites fijadas para cada fase del desarrollo.

Dependencia de terceros:

La implementación completa del proyecto depende del correcto traspaso de la información generada (etiquetas y coordenadas) al grupo encargado del desarrollo del avatar, con lo cual la calidad de la comunicación y documentación técnica entre equipos es crucial para un buen desarrollo del proyecto.

### Premisas:

Disponibilidad del patrocinador:

Canal 13 S.A. brindará apoyo en cuanto a lineamientos de accesibilidad y validación de necesidades comunicacionales del entorno de medios de comunicación.

Acompañamiento académico:

Se contará con la orientación permanente del profesor guía Guillermo Pinto, quien facilitará retroalimentación técnica y metodológica durante el desarrollo del proyecto.

Colaboración intergrupal:

Se asume que existirá una coordinación efectiva entre los dos grupos involucrados en el proyecto para asegurar la integración funcional entre el sistema desarrollado por el grupo 1  y el sistema del avatar digital.

Acceso a usuarios referenciales:

Se parte de la base que existirá acceso a información suficiente sobre lenguaje de señas para el desarrollo del avatar 3D

## Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Patrocinador (Canal 13 S.A.)
Información requerida:

El grupo se enfocará en el diseño y desarrollo de un avatar 3D animado en Unity, capaz de interpretar coordenadas correspondientes a señas en Lengua de Señas Chilena (LSCh). Para ello, se utilizará la biblioteca MediaPipe como base tecnológica para el análisis del movimiento, especialmente en la interpretación y simulación de gestos corporales, y su integración con Unity permitirá generar animaciones visuales en tiempo real. Las coordenadas (recibidas como etiquetas desde módulos anteriores) serán procesadas para activar movimientos del esqueleto del avatar, incluyendo manos, brazos, cabeza y expresiones básicas.

Durante el proceso se elaborarán informes de pruebas y validación del comportamiento del avatar, considerando aspectos clave como fluidez de animación, coherencia gestual y usabilidad desde la perspectiva de accesibilidad para personas sordas.

Formato y canal de comunicación:

- Informes técnicos y ejecutivos en formato digital (PDF/Word).

- Reuniones periódicas (virtuales o presenciales) con el profesor guía y, de ser necesario, contacto formal con representantes de Canal 13.

- Seguimiento mediante correo electrónico formal, documentación compartida y registros internos.

Frecuencia:

- Reportes mensuales de avance, con documentación de hitos alcanzados en el modelado, rigging e integración de MediaPipe con Unity.

- Notificaciones inmediatas ante incidencias técnicas, desviaciones del cronograma o ajustes importantes en el enfoque de desarrollo.

Profesor Guía (Prof. Guillermo Pinto)
Información requerida:

Detalles técnicos del desarrollo, decisiones metodológicas y revisión de documentación
Implementación y ajuste del sistema de generación de avatar 3D utilizando MediaPipe y Unity. Evaluación de las técnicas de captura y procesamiento de datos para el modelado en tiempo real, incluyendo la integración de las coordenadas y movimientos capturados para la animación fluida del avatar.
Retroalimentación continua sobre la precisión y eficiencia del pipeline de captura, así como mejoras en la sincronización entre la entrada de datos y la visualización del avatar 3D. Análisis de desafíos técnicos relacionados con la optimización del rendimiento y la compatibilidad entre plataformas.
Identificación de recursos tecnológicos adicionales o modificaciones en el cronograma para asegurar la calidad y funcionalidad del avatar.
Formato y canal:

- Documentación técnica exhaustiva, reuniones de seguimiento con el equipo de desarrollo y sesiones de prueba del avatar.

- Uso de plataformas colaborativas (como Google Drive o repositorios institucionales) para el almacenamiento y actualización constante de documentación, código y resultados.
Frecuencia:

- Reuniones semanales o quincenales según disponibilidad del equipo, acompañadas de informes escritos sobre avances, problemas detectados y propuestas de mejora en cada fase del desarrollo.

Grupo encargado de modulo inicial. 
Información requerida:

Coordinación interna sobre asignación de tareas y seguimiento de objetivos.

Gestión de incidencias técnicas y ajustes en el desarrollo del sistema.

Documentación necesaria para el desarrollo, pruebas de funcionamiento y resultados preliminares.

Formato y canal:

- Chats internos, reuniones de equipo (presenciales o vía Discord)

- Reportes internos periódicos (chats internos) y reuniones para resolver dudas técnicas o revisar documentación.

Frecuencia:

- Reuniones semanales de seguimiento y actualizaciones diarias en herramientas de gestión de proyectos para mantener la fluidez de la comunicación.

HandTalk AI
Información requerida:

Especificaciones técnicas y documentación detallada de las etiquetas generadas (incluyendo coordenadas y relación con el texto convertido) que faciliten la integración con su sistema.

Cronograma de entregas e informes sobre pruebas de integración previas para asegurar la compatibilidad del sistema.

Actualizaciones sobre la calidad y estructura del dataset, que puedan impactar en la interpretación final del avatar.

Formato y canal:

- Documentación técnica (Formato Word y/o diagramas) compartida a través de plataformas como Chats, Gmail o Google Dr	ive.

- Reuniones en llamadas (vía Discord) y/o presenciales cuando sea posible, para la revisión conjunta de documentos o todo lo relacionado al codigo.

Frecuencia:

- Reuniones de coordinación cada semana y reportes de avances específicos conforme se alcancen hitos en el desarrollo del sistema de captura y conversión.

Institución Duoc UC
Información requerida:

Avance general del proyecto y relación con los objetivos académicos y de titulación.

Cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario académico (semestre académico).

Impacto educativo y potencial de innovación del proyecto en el contexto de la institución.

Formato y canal:

- Comunicación formal a través de canales oficiales (correo institucional).

Frecuencia:

- Informes trimestrales o según lo requiera la coordinación académica del proyecto.

## Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Recursos Humanos

Encargado de Integración Técnica

- Responsable de documentar y transmitir los datos técnicos necesarios para la integración del sistema con el grupo del avatar, así como de generar documentación clara sobre el dataset y las etiquetas.

Todos los integrantes del grupo

- Participan activamente en reuniones internas, comunicación diaria por canales colaborativos y redacción de documentos técnicos o informes parciales según el área que desarrollan.

Recursos Tecnológicos

Herramientas de gestión de proyectos

- Uso de plataformas como Microsoft Project o documentos de Google Drive para la asignación de tareas, seguimiento de avances y registro de hitos importantes.

Plataformas de colaboración en la nube

- Google Drive y/o Github para el almacenamiento y compartición de documentación técnica, informes, datasets y archivos multimedia.

Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica

- Chats de grupo/s y Discord como la principal para reuniones, reuniones técnicas, coordinaciones internas e intergrupales.

Software de edición y presentación

- Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint, Microsoft Project para la creación de documentos formales, presentaciones e informes ejecutivos.

Recursos de Tiempo

Horas semanales de reuniones internas

- Al menos 1 horas destinada a reuniones de planificación, seguimiento y resolución de problemas.

Horas asignadas a redacción de informes

- Entre 2 a 4 horas durante la semana según etapa del proyecto, para la elaboración de documentos necesarios.

Horas de coordinación externa

- Reuniones con el profesor guía (durante clases, forma presencial), el grupo del avatar (durante la semana, por chat o vía Discord) o el patrocinador (via Gmail, por medio del Profesor Guia), estimadas entre 2 veces por semana.

Recursos Institucionales

Asesoría del profesor guía

- Apoyo continuo en la validación técnica, estructuración de documentación y supervisión del cumplimiento académico.

Infraestructura de Duoc UC

- Acceso a salas de reuniones, laboratorios de computación, herramientas de software institucional y red de internet para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativos.

## Proceso de Escalamiento

Identificación de la incidencia

Cuando se detecte un problema, desviación técnica, retraso significativo o desacuerdo interno que afecte el desarrollo del sistema o su comunicación con otros actores se debe:

- Registrar la incidencia de forma clara y objetiva en la herramienta de gestión de proyectos.

- Reunir antecedentes técnicos o contextuales que permitan comprender el alcance del problema.

Evaluación interna y búsqueda de solución

El grupo se reunirá para evaluar el problema e identificar posibles soluciones de corto plazo.

Si el equipo logra resolver la situación, se documentará la acción tomada y se notificará, si corresponde, al Profesor Guia

Si no se logra una solución interna en un plazo de 48 horas hábiles, se procederá con el escalamiento.

Escalamiento al Profesor Guía

El Profesor Guillermo Pinto será el primer punto de escalamiento formal.

Se debe enviar un correo electrónico explicando el problema, las acciones intentadas, y el impacto estimado en el proyecto.

El profesor podrá:

- Sugerir una solución técnica o metodológica.

- Orientar en cuanto a lo que se debe hacer.

- Mediar en decisiones con otras partes (como el grupo del avatar).

- Validar una modificación al cronograma o alcance si es necesario.

Escalamiento institucional

Si la situación compromete gravemente el cumplimiento del proyecto, y no puede ser resuelta con el profesor guía, se deberá escalar a:

Coordinación Académica de Duoc UC - Sede Antonio Varas, quien podrá tomar decisiones administrativas o reestructuraciones necesarias.

La comunicación se realizará por vía formal, incluyendo correo institucional y/o reunión programada.

Escalamiento al Patrocinador (Canal 13)

Solo en casos donde el incidente afecte directamente la participación, expectativas o plazos, se deberá notificar a Canal 13.

La comunicación será realizada exclusivamente por el Líder del Proyecto, hacia el Profesor Guía.

Se entregará un informe de situación y propuesta de plan de mitigación o ajuste.

## De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

Frecuencia de revisión del plan

El plan será revisado formalmente al inicio de cada fase importante del proyecto (inicio, mitad y cierre), o cuando ocurra un cambio significativo en la estructura del equipo, en la relación con el Profesor Guía o en la planificación general.

Responsable de la actualización

La responsabilidad de revisar, proponer modificaciones y gestionar versiones actualizadas del plan recae sobre el Líder del Proyecto, en conjunto con el Profesor Guía.

Todos los integrantes del grupo pueden sugerir ajustes cuando identifiquen oportunidades de mejora o fallos en los canales de comunicación.

Proceso de modificación

Cualquier cambio debe ser documentado y registrado mediante un control de versiones, señalando claramente:

- Fecha de la modificación.

- Motivo del cambio.

- Autorización correspondiente (Profesor Guía o Coordinador Académico).

Las versiones actualizadas del plan deberán ser comunicadas a todos los interesados relevantes, incluyendo el patrocinador si el cambio impacta los canales o contenidos de la comunicación externa.

Registro de versiones

Se llevará un registro de versiones del plan, indicando:

- Versión del documento

- Responsable.

- Fecha de emisión.

- Firma.

- Aprobador.

- Observaciones (en caso de cambios mayores).

Herramientas de apoyo

Las versiones actualizadas del plan serán almacenadas en la plataforma de colaboración del grupo (Google Drive u otra), en una carpeta de acceso compartido.

Se recomienda el uso de herramientas como Google Docs (modo comentarios) para facilitar la retroalimentación antes de aprobar cambios definitivo